UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

Taller Integrador 1

Presentación de Avances

Plataforma de generación asistida de contenido educativo y evaluaciones a partir del material del docente, interoperable con sistemas de gestión del aprendizaje

Versión actualizada · incluye el registro de dedicación de 10 horas semanales por integrante

Juan Alegria · Silvana Diaz · Yan Liu Dai · Sergio Celi

Trujillo – Perú, setiembre de 2026

1. Estado del proyecto y evolución del enfoque

El proyecto atraviesa su tercera formulación. Cada cambio respondió a una observación del docente asesor: la primera pidió no duplicar plataformas existentes, y la segunda exigió una base pedagógica explícita y claridad sobre dónde se aplica el procesamiento de lenguaje natural. La versión actual adopta el modelo instruccional de las 5E y una arquitectura de generación aumentada por recuperación sobre base de datos vectorial.

| Aspecto | v1 (semana 1) | v2 (semana 3) | v3 (actual) |
| --- | --- | --- | --- |
| Qué construimos | Plataforma web propia tipo LMS | Componente que se integra a LMS existentes | Igual que v2, con fundación arquitectónica y UX/UI estandarizada antes de programar |
| Qué genera | Preguntas de opción múltiple | Evaluaciones, contenido y actividades | Secuencia didáctica completa conforme al modelo 5E |
| Base pedagógica | No declarada | No declarada | Modelo instruccional de las 5E (Bybee et al., 2006) |
| Cómo funciona el PLN | Solicitud directa al modelo | Solicitud directa con anclaje conceptual | Arquitectura RAG sobre base vectorial, con citación y verificación de anclaje |
| Cómo se entrega | Publicación en nuestra propia web | Paquetes QTI, SCORM o Common Cartridge | Igual que v2 |
| Equipo | 3 integrantes | 4 integrantes, un módulo por persona | 4 integrantes, una etapa 5E por persona más responsabilidad transversal |
| Indicadores | 15 | 19 | 23 (se añaden I20 a I23 de recuperación, anclaje, trazabilidad y cobertura 5E) |
| Brechas | 9 dimensiones | 11 dimensiones | 12 dimensiones |

Reparto del equipo por etapa del modelo 5E

| Integrante | Etapa 5E | Responsabilidad transversal |
| --- | --- | --- |
| Juan Alegria | Engage (Enganchar) y Explain (Explicar) | Product Owner y gestión del backlog |
| Silvana Diaz | Evaluate (Evaluar) | Scrum Master y sistema de diseño UX/UI |
| Yan Liu Dai | Explore (Explorar) | Núcleo RAG y arquitectura de datos |
| Sergio Celi | Elaborate (Elaborar) | Arquitectura de software e interoperabilidad |

Dedicación comprometida: 10 horas semanales por integrante, 40 horas de equipo por semana y 600 horas en el ciclo. El detalle se registra en la sección 6.

2. Semana 1 — Inception

2.1 Realidad problemática

El atributo de calidad principal es el rendimiento del proceso de elaboración de material didáctico, medido como tiempo docente por recurso de calidad. A él se suman la adecuación pedagógica del contenido, la gestión y trazabilidad del material, la usabilidad del flujo de revisión, y la disponibilidad y seguridad del servicio.

Alto costo de tiempo. Un estudio con 75 especialistas registró 52 minutos promedio para el primer borrador de un ítem (Meazure Learning, 2022); en otro ensayo, dos examinadores tardaron 211 minutos en redactar 50 preguntas frente a 20 minutos del modelo de lenguaje (Cheung et al., 2023).

Distractores que no funcionan. En un banco de 514 ítems elaborados manualmente, solo algo más de la mitad de los distractores resultó funcional (Research Square, 2019).

Ausencia de secuencia pedagógica. Las herramientas asistidas por IA generan recursos sueltos, sin un modelo instruccional que ordene la progresión del aprendizaje (Bybee et al., 2006; Polanin et al., 2024).

Generación sin evidencia. La generación por inyección de instrucciones depende de la memoria del modelo; la alucinación es un problema central de la generación de lenguaje natural (Ji et al., 2023) y en educación constituye un riesgo de aprendizaje.

Sin memoria entre recursos. Cada recurso se genera de forma aislada, lo que produce repeticiones, contradicciones y saltos de nivel entre etapas.

Contenido atrapado en una plataforma. Al no entregarse en los formatos que los LMS saben importar, el docente copia y pega pregunta por pregunta y el material no se reutiliza.

2.2 Problema de investigación

¿Cómo reducir el tiempo de elaboración de secuencias didácticas de una unidad, conservando la calidad pedagógica de los recursos y la trazabilidad de su contenido, mediante una plataforma con arquitectura de generación aumentada por recuperación sobre base de datos vectorial que produzca material conforme al modelo instruccional de las 5E e importable en distintos sistemas de gestión del aprendizaje?

2.3 Objetivo general

Desarrollar una plataforma de generación de secuencias didácticas conforme al modelo instruccional de las 5E, sustentada en una arquitectura de generación aumentada por recuperación sobre base de datos vectorial, que produzca recursos trazables al material del docente y exportables a sistemas de gestión del aprendizaje mediante estándares de interoperabilidad, reduciendo en al menos 50 % el tiempo medio de elaboración por recurso respecto de la línea base manual, en un plazo de quince semanas.

2.4 Objetivos específicos

OE1 – Investigar las técnicas de generación de contenido educativo, las métricas de evaluación de sistemas de recuperación aumentada y los estándares de interoperabilidad aplicables, y definir sobre esa base la arquitectura de software, el modelo de datos y el sistema de diseño de interfaz.

OE2 – Construir el núcleo de recuperación aumentada sobre base vectorial, con recall@10 no menor a 0,80 y latencia de recuperación p95 no mayor a 2 segundos.

OE3 – Implementar la generación anclada para las cinco etapas del modelo 5E, con trazabilidad no menor al 95 %, tasa de alucinación no mayor al 3 %, distractores sin sentido no mayores al 10 % y aceptación docente directa no menor al 50 %.

OE4 – Integrar la capa de interoperabilidad con 100 % de paquetes válidos, importación exitosa no menor al 95 %, portabilidad en al menos dos LMS y SUS no menor a 68.

OE5 – Evaluar el uso en un piloto con docentes y estudiantes: reducción no menor al 50 % del tiempo por recurso, cobertura del 100 % de las cinco etapas, eficiencia de distractores no menor al 65 % y r-pb no menor a 0,20 en al menos el 70 % de los ítems.

2.5 Análisis de brechas

| Dimensión | Brecha identificada | Situación actual (AS-IS) | Situación deseada (TO-BE) | Acción de cierre | Ind. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiempo de elaboración | Costo de tiempo elevado y sin línea base local para comparar. | Redacción manual: de ~4 min por ítem (211 min por 50 preguntas; Cheung et al., 2023) a 52 min por primer borrador (Meazure Learning, 2022). | Generación asistida con revisión docente; el modelo produjo 50 preguntas en ~20 min (Cheung et al., 2023). | Cronometrar el flujo manual con docentes en la iteración 1 y el asistido en el piloto. | I1 |
| 2. Funcionalidad de los distractores | Entre 13 y 22 puntos porcentuales por debajo de un banco de buena calidad. | En un banco manual de 514 ítems, solo ~52 % de los distractores funcionaba (Research Square, 2019). | 74,6 % de distractores con elección ≥ 5 % en un banco de estadística (Testa et al., 2018). | Recuperar conceptos hermanos del corpus por vecindad vectorial y verificar con análisis de ítems. | I8, I9, I10 |
| 3. Utilidad directa del contenido | Falta de un motor anclado al material que filtre lo absurdo y lo que en realidad es correcto. | Sistemas previos llegaron a ~50 % de distractores sin sentido; con prompting predictivo, 53 % apto para uso inmediato (Bitew et al., 2023). | Mayoría de recursos aprovechables sin edición, con rechazo automático de lo implausible. | Canal RAG con filtro de fiabilidad y revisión human-in-the-loop. | I2, I3, I5 |
| 4. Precisión frente a referencia | Sin conjunto gold propio no hay comparación posible con el estado del arte. | No existe conjunto de referencia en español para los cursos objetivo. | F1@3 ≈ 16,5 (Yu et al., 2024); NDCG@10 = 34,17 (Chiang et al., 2022), en inglés. | Construir un conjunto de referencia de ≥ 150 ítems y superar la línea base de solo embeddings. | I6, I7 |
| 5. Idioma y dominio | Escasez de modelos y datos evaluados en español para este dominio. | La revisión de Alhazmi et al. (2024) cubre inglés; en español hay aportes aislados (Ramos Alvarez et al., 2024; Rodriguez-Torrealba et al., 2022). | Motor que opere en español sobre contenidos universitarios de ingeniería. | Embeddings multilingües (Chen et al., 2024) y corpus del propio docente como fuente de candidatos. | I6, I20 |
| 6. Confiabilidad de la validación humana | Riesgo de que la evaluación experta sea subjetiva y no replicable. | La concordancia entre expertos puede ser muy baja (ICC 0,07–0,18; Linde et al., 2026). | Rúbrica operacional con doble anotación; κ ≥ 0,41 (Landis y Koch, 1977). | Diseñar y validar la rúbrica por etapa 5E; doble anotación en una muestra. | I4 |
| 7. Ausencia de secuencia pedagógica | El contenido generado carece de intención pedagógica declarada y verificable. | Las herramientas de IA generan recursos sueltos, sin modelo instruccional que ordene la progresión. | Secuencia conforme al modelo 5E, con efectividad documentada (Bybee et al., 2006; Polanin et al., 2024). | Orquestador que planifica las cinco etapas por unidad y rúbrica de validación por etapa. | I4, I23 |
| 8. Generación sin recuperación de evidencia | El contenido no es trazable ni auditable y puede introducir errores en el curso. | La generación por inyección de prompts depende de la memoria del modelo; la alucinación es un problema central (Ji et al., 2023). | Generación condicionada por evidencia recuperada (Lewis et al., 2020); en un tutor con RAG solo 1,5 % de respuestas fue incorrecta. | Canal RAG con citación por afirmación, verificación de anclaje y rechazo por evidencia insuficiente. | I20, I21, I22 |
| 9. Ausencia de memoria entre recursos | Repeticiones, contradicciones y saltos de nivel entre etapas. | Cada recurso se genera de forma aislada, sin conocimiento de lo ya producido para la unidad. | Base vectorial que almacena material y recursos aprobados, recuperables por las etapas siguientes. | Reindexación de lo aprobado como evidencia de segundo orden y detección de duplicidad. | I7, I23 |
| 10. Interoperabilidad del contenido | No existe puente estándar entre el motor y las plataformas educativas. | El docente copia y pega el contenido generado, pregunta por pregunta, en su LMS. | Paquetes QTI y SCORM o Common Cartridge listos para importar (1EdTech, 2022). | Exportador QTI y empaquetador, con validación de conformidad antes de cada entrega. | I16, I19 |
| 11. Portabilidad y vigencia de plataformas | Soporte desigual del estándar y riesgo de construir sobre una plataforma descontinuada. | El contenido queda atado al LMS donde fue creado; los LMS de código abierto tienen mantenimiento dispar. | Un paquete importable sin pérdida en al menos dos LMS activos y con comunidad vigente. | Matriz de compatibilidad con instancias instaladas y pruebas de importación reales. | I17, I18 |
| 12. Estandarización técnica y calidad | Riesgo de divergencia entre los cuatro módulos y requisitos no funcionales sin verificar. | El sistema no existe aún y cada módulo podría desarrollarse con criterios distintos. | Arquitectura, modelo de datos, contratos de API y sistema de diseño comunes, con metas de latencia y seguridad. | Fundación arquitectónica y UX/UI antes de programar los módulos; pruebas de carga y escaneo de seguridad. | I11, I13, I14, I15 |

3. Semana 2 — Product Discovery

3.1 Familias de métricas

| Familia | Métricas | Qué mide y por qué se usa |
| --- | --- | --- |
| 1. Recuperación (RAG) | recall@k, precisión media, MRR, cobertura del corpus | Si el sistema encuentra los fragmentos pertinentes del material del docente. Es la condición previa de toda la generación. |
| 2. Anclaje y veracidad | Tasa de alucinación, trazabilidad de afirmaciones, fidelidad respuesta-contexto | Qué proporción del contenido está respaldada por la evidencia recuperada. Ji et al. (2023) señalan la alucinación como problema central de la generación. |
| 3. Coincidencia y ranking | P@1, P@3, R@3, F1@3, MRR@10, NDCG@10 | Coincidencia entre los distractores generados y los que escribiría un docente (Ren y Zhu, 2021; Chiang et al., 2022; Yu et al., 2024). |
| 4. Léxicas y semánticas | BLEU, ROUGE-L, METEOR, Self-BLEU, similitud coseno | Solapamiento de palabras y cercanía de significado. Se usan como apoyo para diversidad y detección de duplicados, no como criterio principal. |
| 5. Evaluación experta | Plausibilidad, fiabilidad, fluidez, coherencia, NDR, kappa de Cohen | Juicio docente sobre la utilidad del recurso y su correspondencia con la etapa 5E declarada (Bitew et al., 2023; Qiu et al., 2020). |
| 6. Psicometría clásica | Dificultad (p), discriminación, r-pb, eficiencia de distractores (umbral 5 %), KR-20 | Comportamiento de los ítems con estudiantes reales (Testa et al., 2018; Rezigalla et al., 2024). |
| 7. Eficiencia, interoperabilidad y calidad de software | Tiempo por recurso, aceptación, conformidad, importación, portabilidad, latencia, SUS, disponibilidad, seguridad | Impacto en el trabajo docente, capacidad de publicar en cualquier LMS compatible y atributos de calidad de la guía de la Semana 1. |

3.2 Indicadores e instrumentos de medición

| Cód. | Indicador | Definición operacional | Meta | Instrumento | Momento | OE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Tiempo medio por recurso | Σ minutos / n.º de recursos publicados, comparando flujo manual y asistido. | Reducción ≥ 50 % | Ficha de cronometraje y marcas de tiempo del sistema. | Línea base y piloto | OE5 |
| I2 | Tasa de aceptación directa | (Recursos aceptados sin edición / propuestos) × 100. | ≥ 50 % | Registro de acciones de la interfaz de revisión. | Sprints 1–2 y piloto | OE3 |
| I3 | Distractores sin sentido (NDR) | (Distractores «sin sentido» / evaluados) × 100. | ≤ 10 % | Rúbrica de juicio experto. | Cierre de cada sprint | OE3 |
| I4 | Plausibilidad y concordancia | Media en escala 1–3 y κ de Cohen entre dos evaluadores. | Media ≥ 2,3 (*); κ ≥ 0,41 | Rúbrica validada con doble anotación. | Cierre de cada sprint | OE3 |
| I5 | Error de fiabilidad | (Distractores que también son correctos / evaluados) × 100. | ≤ 5 % (*) | Rúbrica y verificación contra la evidencia. | Cierre de cada sprint | OE3 |
| I6 | Precisión frente a referencia | P@1, F1@3 y NDCG@10 sobre el conjunto gold en español. | Superar la línea base de embeddings en ≥ 10 % relativo (*) | Script de evaluación offline. | Sprints 1–2 | OE2 |
| I7 | Diversidad de distractores | (Pares con similitud > 0,90 / total de pares) × 100. | ≤ 5 % duplicados (*) | Script de embeddings. | Cada ejecución | OE3 |
| I8 | Índice de dificultad | p = respuestas correctas / respuestas totales. | 0,30–0,80 en ≥ 70 % de ítems | Análisis de ítems con estudiantes. | Piloto | OE5 |
| I9 | Eficiencia de distractores | (Distractores con elección ≥ 5 % y r-pb < 0 / total) × 100. | ≥ 65 % | Reporte de análisis de ítems. | Piloto | OE5 |
| I10 | Discriminación del ítem | Correlación punto-biserial entre acierto y puntaje total. | r-pb ≥ 0,20 en ≥ 70 % | Análisis de ítems. | Piloto | OE5 |
| I11 | Latencia | p95 del tiempo de recuperación y de generación por recurso. | Recuperación ≤ 2 s; generación ≤ 15 s (*) | Registros del backend y pruebas de carga. | Cierre de Sprint 2 | OE2 |
| I12 | Usabilidad percibida | Puntaje SUS (0–100). | ≥ 68 | Cuestionario SUS (Brooke, 1996). | Piloto | OE4 |
| I13 | Disponibilidad | (Tiempo operativo / tiempo total del piloto) × 100. | ≥ 99 % (*) | Monitor de disponibilidad. | Piloto | OE4 |
| I14 | Seguridad | Vulnerabilidades altas o críticas; % de endpoints con control por rol. | 0 críticas; 100 % endpoints | Escaneo OWASP ZAP y checklist ASVS 1. | Antes del piloto | OE4 |
| I15 | Gestión del proyecto | (Historias terminadas / comprometidas) × 100. | ≥ 85 % | Tablero Scrum y burndown. | Cierre de cada sprint | OE1 |
| I16 | Conformidad con el estándar | (Paquetes válidos ante el validador / generados) × 100. | 100 % | Validador QTI de 1EdTech. | Cada entrega | OE4 |
| I17 | Importación exitosa | (Importaciones sin error / intentos) × 100 por LMS. | ≥ 95 % | Pruebas en instancias locales. | Cierre de cada sprint | OE4 |
| I18 | Portabilidad | N.º de LMS donde el mismo paquete funciona. | ≥ 2 (ideal 3) | Matriz de compatibilidad. | Cierre de Sprint 2 | OE4 |
| I19 | Fidelidad tras la importación | (Ítems que conservan enunciado, opciones, clave y retroalimentación / importados) × 100. | 100 % | Lista de verificación antes y después. | Cierre de cada sprint | OE4 |
| I20 | Calidad de la recuperación | recall@10 y precisión media sobre consultas anotadas. | recall@10 ≥ 0,80 | Conjunto de evaluación de recuperación. | Sprints 1–2 | OE2 |
| I21 | Tasa de alucinación | Afirmaciones sin respaldo / afirmaciones verificadas por muestreo. | ≤ 3 % | Verificación de anclaje y auditoría manual. | Cierre de cada sprint | OE3 |
| I22 | Trazabilidad del recurso | Recursos con afirmaciones citadas / recursos generados. | ≥ 95 % | Validación del campo de trazabilidad. | Cada ejecución | OE3 |
| I23 | Cobertura de la secuencia 5E | Unidades con recursos aprobados en las cinco etapas / unidades trabajadas. | 100 % | Reporte del orquestador. | Piloto | OE5 |

Las metas marcadas con (*) son propuestas del equipo y se recalibran tras medir la línea base local.

4. Semana 3 — Kick-off y Project Charter

La carta del proyecto se elaboró sobre la plantilla del curso e incorpora el modelo 5E, la arquitectura RAG y la definición arquitectónica transversal. Sus tres anexos desarrollan el fundamento pedagógico con el reparto por etapa, el canal técnico de diez capas con los artefactos obligatorios previos a la programación, y la trazabilidad de cambios respecto de la versión anterior. Archivo: Project_Charter_Taller_Integrador_1.docx.

5. Semana 4 — Sprint Planning y prototipo

5.1 Épicas del Product Backlog

| ID | Épica | Alineación | MoSCoW | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Fundación arquitectónica y sistema de diseño | Transversal (habilitador) | Must | S1 · it. 1 |
| E2 | Ingesta y base de conocimiento vectorial | RAG – indexación | Must | S1 · it. 1 |
| E3 | Recuperación híbrida y generación anclada | RAG – recuperación | Must | S1 · it. 2 |
| E4 | Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | 5E – Evaluar | Must | S1 · it. 2 |
| E5 | Etapa Explore: recursos de indagación | 5E – Explorar | Should | S2 · it. 1 |
| E6 | Etapa Engage: activación de ideas previas | 5E – Enganchar | Should | S2 · it. 1 |
| E7 | Etapa Explain: formalización trazable | 5E – Explicar | Must | S2 · it. 1 |
| E8 | Etapa Elaborate: transferencia y aplicación | 5E – Elaborar | Could | S2 · it. 2 |
| E9 | Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | 5E + RAG | Must | S2 · it. 1 |
| E10 | Revisión docente (human-in-the-loop) y trazabilidad | Transversal | Must | S1 · it. 2 |
| E11 | Interoperabilidad y publicación en el LMS | Transversal | Must | S2 · it. 2 |
| E12 | Analítica de ítems, indicadores y tablero | Medición | Should | S2 · it. 2 |
| E13 | Calidad, seguridad y despliegue | No funcional | Must | Ambos sprints |

El backlog contiene cuarenta historias de usuario con criterios de aceptación, priorización MoSCoW y estimación en puntos de historia, distribuidas en las dos iteraciones de cada sprint.

5.2 Prototipo

Seis pantallas navegables: inicio del docente, carga de material, configuración de la generación, revisión human-in-the-loop, exportación al estándar y tablero de indicadores. La pantalla de revisión es interactiva y registra las decisiones de aceptar, editar o descartar, que son la fuente de los indicadores I2 e I3.

6. Plan de trabajo y registro de dedicación

6.1 Plan por semana

| Semana | Fechas | Hito del curso | Trabajo del equipo | Entregable de la semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24–30/08 | Inception | Identificación de brechas y métricas; realidad problemática, problema y objetivos. | Documento de Inception |
| 2 | 31/08–06/09 | Product Discovery | Matriz de indicadores e instrumentos; estado del arte con 16 fuentes; síntesis por indicador. | Matriz de indicadores y estado del arte |
| 3 | 07–13/09 | Kick-off / Project Charter | Reenfoque del alcance tras la asesoría; carta del proyecto sobre la plantilla del curso. | Project Charter |
| 4 | 14–20/09 | Sprint Planning · Prototipo | Adopción del modelo 5E y de la arquitectura RAG; Product Backlog con 13 épicas y 40 historias; prototipo navegable de seis pantallas. | Backlog priorizado y prototipo |
| 5 | 21–27/09 | Sprint 1 · Iteración 1 | Fundación arquitectónica (E1): arquitectura, modelo de datos relacional y vectorial, contratos de API y sistema de diseño. Inicio de la ingesta y vectorización (E2). Matriz de compatibilidad de LMS. Cronometraje de la línea base manual con docentes. | Documento de arquitectura, proyectos base y línea base de tiempos |
| 6 | 28/09–04/10 | Sprint 1 · Iteración 2 · Refinamiento | Recuperación híbrida y generación anclada (E3); etapa Evaluate v1 (E4); conjunto de evaluación de recuperación; panel de revisión docente (E10). Refinamiento del backlog. | Motor RAG v1 e ítems con distractores |
| 7 | 05–11/10 | Sprint Review / Retrospectiva 1 | Demostración del incremento y medición de I3, I6, I20, I21 e I22. Retrospectiva y ajuste de estimaciones. | Informe de Sprint Review 1 |
| 8 | 12–18/10 | Sprint Planning 2 | Planificación del Sprint 2 con la velocidad real del Sprint 1; refinamiento de las historias de las etapas 5E restantes. | Plan del Sprint 2 |
| 9 | 19–25/10 | Sprint 2 · Iteración 1 | Etapas Explore, Engage y Explain (E5, E6, E7); orquestador de la secuencia 5E con memoria de contexto (E9). | Secuencia 5E generada de extremo a extremo |
| 10 | 26/10–01/11 | Sprint 2 · Iteración 2 · Refinamiento | Etapa Elaborate (E8); exportador QTI y empaquetado SCORM o Common Cartridge (E11); tablero de indicadores (E12); seguridad y pruebas de carga (E13). | Exportador validado y tablero |
| 11 | 02–08/11 | Sprint Review / Retrospectiva 2 · Piloto | Demostración final del incremento; ejecución del piloto con docentes y estudiantes sobre un LMS real. | Informe de Sprint Review 2 y datos del piloto |
| 12 | 09–15/11 | Reporte técnico | Análisis de ítems y cálculo de los indicadores I1 a I23; redacción del reporte técnico. | Borrador del reporte técnico |
| 13 | 16–22/11 | Reporte técnico / Capstone | Cierre del reporte técnico; inicio del Capstone con discusión de resultados frente a las metas. | Reporte técnico final |
| 14 | 23–29/11 | Capstone | Consolidación del Capstone; preparación del material de presentación. | Capstone |
| 15 | 30/11–06/12 | Presentación del proyecto | Ensayo y presentación final del proyecto de software. | Presentación final |

6.2 Registro de dedicación semanal

El equipo compromete 10 horas semanales por integrante, equivalentes a 40 horas de equipo por semana y 600 horas en las quince semanas del ciclo. La tabla presenta la distribución prevista; cada semana debe actualizarse con las horas efectivamente trabajadas y sus evidencias.

| Semana | Juan Alegria | Silvana Diaz | Yan Liu Dai | Sergio Celi | Total equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brechas y objetivos (10 h) | Realidad problemática (10 h) | Búsqueda de métricas (10 h) | Estado del arte inicial (10 h) | 40 h |
| 2 | Indicadores I1–I7 (10 h) | Indicadores I8–I15 (10 h) | Indicadores I20–I23 (10 h) | Indicadores I16–I19 (10 h) | 40 h |
| 3 | Redacción del Charter (10 h) | Alcance y riesgos (10 h) | Anexo de arquitectura (10 h) | Estándares y costos (10 h) | 40 h |
| 4 | Épicas y priorización (10 h) | Prototipo UX/UI (10 h) | Historias de RAG (10 h) | Historias de integración (10 h) | 40 h |
| 5 | Contratos de generación (10 h) | Sistema de diseño y proyecto base frontend (10 h) | Modelo de datos y vectorización (10 h) | Arquitectura, backend base y matriz de LMS (10 h) | 40 h |
| 6 | Prompts anclados y contratos por recurso (10 h) | Etapa Evaluate v1 y panel de revisión (10 h) | Recuperación híbrida y conjunto de evaluación (10 h) | Integración de servicios y pruebas (10 h) | 40 h |
| 7 | Preparación de la demo y métricas (10 h) | Rúbrica y validación con docentes (10 h) | Medición de I20, I21 e I22 (10 h) | Informe de Sprint Review (10 h) | 40 h |
| 8 | Planificación del Sprint 2 (10 h) | Refinamiento de historias (10 h) | Ajustes del motor tras la retrospectiva (10 h) | Preparación del entorno de exportación (10 h) | 40 h |
| 9 | Etapas Engage y Explain (10 h) | Ajustes de Evaluate y UX (10 h) | Etapa Explore y orquestador (10 h) | Soporte de servicios y pruebas (10 h) | 40 h |
| 10 | Revisión de contenidos generados (10 h) | Tablero de indicadores (10 h) | Memoria de contexto y deduplicación (10 h) | Etapa Elaborate y exportador QTI (10 h) | 40 h |
| 11 | Coordinación del piloto (10 h) | Aplicación del piloto y SUS (10 h) | Monitoreo del motor durante el piloto (10 h) | Importación en los LMS objetivo (10 h) | 40 h |
| 12 | Redacción del reporte (10 h) | Análisis de ítems (10 h) | Cálculo de indicadores del motor (10 h) | Resultados de interoperabilidad (10 h) | 40 h |
| 13 | Cierre del reporte técnico (10 h) | Revisión y edición (10 h) | Anexos técnicos (10 h) | Documentación de despliegue (10 h) | 40 h |
| 14 | Capstone: narrativa y resultados (10 h) | Capstone: material visual (10 h) | Capstone: demostración del motor (10 h) | Capstone: demostración de exportación (10 h) | 40 h |
| 15 | Ensayo y presentación (10 h) | Ensayo y presentación (10 h) | Ensayo y presentación (10 h) | Ensayo y presentación (10 h) | 40 h |
| Total | 150 h | 150 h | 150 h | 150 h | 600 h |

6.3 Ficha semanal de avance (formato a llenar)

Cada semana se documenta con la siguiente ficha, que acompaña al registro de horas y sirve de evidencia ante el docente asesor.

| Campo | Contenido a registrar |
| --- | --- |
| Semana y fechas | Número de semana del curso y rango de fechas. |
| Hito del curso | Fase correspondiente según el cronograma (iteración, review, reporte). |
| Objetivo de la semana | Resultado concreto que se busca alcanzar. |
| Actividades por integrante | Tareas realizadas por cada uno, con las horas dedicadas hasta completar las 10 semanales. |
| Horas acumuladas | Total individual y del equipo a la fecha. |
| Evidencias | Enlaces a commits, documentos, capturas del tablero o actas de reunión. |
| Indicadores medidos | Códigos de los indicadores calculados en la semana y su valor. |
| Bloqueos y decisiones | Impedimentos encontrados y acuerdos tomados para resolverlos. |

7. Metodología

El proyecto se desarrolla con Scrum: dos sprints, cada uno con planificación, dos iteraciones, refinamiento del backlog, revisión y retrospectiva, conforme al calendario del curso. Juan Alegria actúa como Product Owner y Silvana Diaz como Scrum Master; el avance se controla con el indicador I15, que compara historias terminadas frente a comprometidas.

Sobre esa base se monta el ciclo DMAIC que pide la plantilla de la carta: Definir corresponde al Inception; Medir, a la primera iteración del Sprint 1 con la línea base manual de tiempos; Analizar, a la segunda iteración y al Sprint Review 1; Mejorar, al Sprint 2; y Controlar, al piloto de la semana 11 y al análisis de la semana 12.

Tres prácticas transversales sostienen el trabajo técnico. La primera es el desarrollo guiado por estándares: cada paquete se valida contra la herramienta de conformidad antes de darse por terminado. La segunda es el enfoque human-in-the-loop: ningún recurso llega al estudiante sin revisión docente. La tercera es la evaluación en tres niveles: métricas automáticas durante el desarrollo, juicio experto al cierre de cada iteración y psicometría con estudiantes en el piloto.