# CARTA DEL PROYECTO – Taller Integrador 1

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO |  | GERENTE DE PROYECTO |  | PATROCINADOR DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma de generación asistida de contenido educativo y evaluaciones a partir del material del docente, interoperable con sistemas de gestión del aprendizaje |  | Juan Alegria |  | Docente del curso Taller Integrador 1 – Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas, UPAO |
| MIEMBROS | ROL | TELËFONO/CORREO |  |  |
| Juan Alegria | Project Manager / Product Owner – etapas Engage (Enganchar) y Explain (Explicar) | (completar) |  |  |
| Silvana Diaz | Scrum Master / UX-UI – etapa Evaluate (Evaluar): ítems, distractores y analítica | (completar) |  |  |
| Yan Liu Dai | Arquitecto de datos y PLN – núcleo RAG y etapa Explore (Explorar) | (completar) |  |  |
| Sergio Celi | Arquitecto de software e integración – etapa Elaborate (Elaborar) y capa de estándares | (completar) |  |  |

# VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| PROBLEMA O PROBLEMA | La elaboración de recursos didácticos de calidad consume una cantidad desproporcionada de tiempo docente y, cuando se realiza de forma apresurada, produce material sin secuencia pedagógica: evaluaciones desconectadas del material explicado, actividades que no exploran ideas previas y distractores implausibles que miden la habilidad de descartar opciones obvias en lugar de la comprensión real. La literatura reporta hasta 52 minutos por primer borrador de un ítem y bancos manuales donde solo cerca de la mitad de los distractores resulta funcional. Existen además dos carencias técnicas. Primero, las herramientas asistidas por IA operan por inyección de prompts sobre un modelo general: sin recuperación de evidencia del material del docente, el contenido generado no es trazable y es propenso a alucinaciones. Segundo, cada recurso se genera de forma aislada, sin memoria del resto de la secuencia, de modo que no existe coherencia entre lo que el estudiante explora, lo que se le explica y lo que se le evalúa. A ello se suma que el producto queda atado a la plataforma donde se creó, al no entregarse en los formatos que los LMS saben importar. |
| --- | --- |
| PROPÓSITO DEL PROYECTO | Desarrollar una plataforma que, a partir del material del docente, genere secuencias didácticas completas conforme al modelo instruccional de las 5E —Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate—, con revisión docente obligatoria antes de publicar, y las entregue en paquetes conformes a estándares (QTI para ítems, SCORM o IMS Common Cartridge para el paquete) importables en los LMS de código abierto existentes. El aporte de ingeniería es una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre una base de datos vectorial: el material se indexa en fragmentos con metadatos de unidad, resultado de aprendizaje y etapa 5E; cada recurso se genera exclusivamente a partir de los fragmentos recuperados y conserva la referencia a su evidencia; y los recursos ya aprobados se reindexan, de modo que el sistema mantiene el contexto entre etapas y evita repetir, contradecir o inventar contenido. |
| NEGOCIO CASO | Si un docente dedica entre 4 y 52 minutos por ítem, una secuencia didáctica completa de una unidad puede superar las veinte horas de trabajo. Reducir ese tiempo a la mitad libera horas para retroalimentación y tutoría, y el modelo 5E garantiza que lo producido tenga fundamento pedagógico y no sea un conjunto de recursos sueltos. La arquitectura RAG convierte el material propio de cada docente en el activo central: la base vectorial se enriquece con cada unidad indexada y cada recurso validado, por lo que el costo marginal de producir la siguiente secuencia disminuye. Al entregar todo en formato estándar, el material se reutiliza entre cursos, ciclos e instituciones con plataformas distintas, y el componente resulta aprovechable por cualquier institución con un LMS compatible. |
| OBJETIVOS / MÉTRICAS | • OE1 – Definir la arquitectura transversal de software (frontend, backend, base de datos relacional y base vectorial, contratos de API) y el sistema de diseño UX/UI antes de programar los módulos, con documento de arquitectura aprobado y biblioteca de componentes publicada al cierre de la semana 6. • OE2 – Implementar el núcleo RAG: pipeline de ingesta, segmentación y vectorización del material, y recuperación híbrida con reordenamiento, alcanzando recall@10 ≥ 0,80 sobre el conjunto de evaluación y latencia p95 ≤ 2 s por consulta (I20, I11). • OE3 – Generar recursos anclados para las cinco etapas 5E con trazabilidad a la evidencia, logrando ≥ 95 % de afirmaciones verificables contra los fragmentos recuperados, ≤ 3 % de alucinaciones detectadas, tasa de distractores sin sentido ≤ 10 % y aceptación docente directa ≥ 50 % (I2, I3, I21, I22). • OE4 – Exportar las secuencias en formatos conformes a estándares con 100 % de paquetes válidos, importación exitosa ≥ 95 % y portabilidad verificada en ≥ 2 LMS, con SUS ≥ 68 (I12, I16–I19). • OE5 – Evaluar la secuencia 5E en un piloto con docentes y estudiantes: reducción ≥ 50 % del tiempo por recurso, cobertura 100 % de las etapas por unidad, eficiencia de distractores ≥ 65 % y r-pb ≥ 0,20 en ≥ 70 % de los ítems (I1, I9, I10, I23). |
| ENTREGABLES ESPERADOS | • Sprint 0 (semanas 4–5): documento de arquitectura de software, modelo de datos relacional y vectorial, contratos de API, sistema de diseño UX/UI y prototipo navegable validado. • Sprint 1 (semanas 6–9): pipeline de ingesta y base vectorial operativa; motor de recuperación híbrida con reordenamiento; generación anclada con verificación de evidencia; etapas Evaluate y Explore; conjunto de evaluación de recuperación; línea base manual de tiempos. • Sprint 2 (semanas 10–13): etapas Engage, Explain y Elaborate; orquestador de la secuencia 5E con memoria entre etapas; interfaz de revisión docente con trazabilidad; exportador QTI/SCORM/Common Cartridge; tablero de indicadores. • Cierre (semanas 14–15): informe del piloto, reporte técnico, Capstone y presentación final. |

# ALCANCE DEL PROYECTO

| DENTRO ALCANCE | • Definición transversal previa: arquitectura de software por capas, modelo de datos, contratos de API, sistema de diseño y lineamientos UX/UI comunes a los cuatro módulos. • Ingesta de material en PDF, PPTX y texto: extracción, normalización, segmentación semántica y enriquecimiento con metadatos (curso, unidad, resultado de aprendizaje, página, etapa 5E). • Base de datos vectorial con embeddings multilingües y búsqueda híbrida (densa más léxica) con reordenamiento. • Generación aumentada por recuperación (RAG) con salida estructurada, citación obligatoria de los fragmentos de origen y verificación automática de anclaje para evitar alucinaciones. • Generación de recursos para las cinco etapas del modelo 5E: enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación. • Orquestador de secuencia 5E con memoria de contexto: los recursos aprobados se reindexan y condicionan las etapas siguientes, evitando duplicidad y contradicciones. • Interfaz de revisión human-in-the-loop con evidencia a la vista: aceptar, editar o descartar cada recurso antes de publicar. • Exportador a QTI y empaquetado SCORM o IMS Common Cartridge, con exportadores nativos (Moodle XML, GIFT) de respaldo, y pruebas de importación en al menos dos LMS de código abierto. • Tablero de indicadores y analítica de ítems; piloto controlado con docentes y estudiantes voluntarios; contenidos en español. |
| --- | --- |
| AFUERA DE ALCANCE | • Construir un LMS propio o replicar funciones de gestión académica que las plataformas ya ofrecen. • Entrenar o afinar un modelo de lenguaje desde cero; el aporte está en la arquitectura de recuperación, no en el modelo base. • Personalización adaptativa del itinerario por estudiante y analítica predictiva del aprendizaje. • Calificación automática de respuestas abiertas o de ensayo. • Aplicación móvil nativa e integración productiva con el aula virtual oficial de la universidad. • Documentos escaneados o manuscritos (OCR), contenido multimodal (video, audio) y fórmulas complejas dentro de las preguntas. • Simuladores complejos de dominio específico y evaluaciones sumativas de alto riesgo. • Idiomas distintos al español y despliegue multiinstitucional en producción. |

# CALENDARIO

| HITO CLAVE | INICIO | FINA |
| --- | --- | --- |
| Equipo del proyecto del formulario / Revisión preliminar / Alcance Semanas 1–3: Inception y Product Discovery | 24/08/2026 | 13/09/2026 |
| Finalizar plan de proyecto / Carta / Kick Off Semanas 4–5: reenfoque pedagógico (modelo 5E) y técnico (arquitectura RAG), Project Charter y kick-off | 14/09/2026 | 27/09/2026 |
| Definir fase Sprint 0 (semanas 5–6): arquitectura de software, modelo de datos relacional y vectorial, contratos de API, sistema de diseño UX/UI y matriz de compatibilidad de LMS | 21/09/2026 | 04/10/2026 |
| Fase de medición Sprint 1 (semanas 7–8): ingesta y base vectorial, conjunto de evaluación de recuperación y línea base manual de tiempos | 05/10/2026 | 18/10/2026 |
| Fase de análisis Sprint 1 (semanas 9–10): recuperación híbrida, generación anclada y etapas Evaluate y Explore; Sprint Review 1 | 19/10/2026 | 01/11/2026 |
| Fase de mejora Sprint 2 (semanas 11–13): etapas Engage, Explain y Elaborate, orquestador 5E, revisión docente y exportador a estándares; Sprint Review 2 | 02/11/2026 | 22/11/2026 |
| Fase de control Semana 14: piloto con docentes y estudiantes sobre un LMS real; medición de los indicadores I1 a I23 | 23/11/2026 | 29/11/2026 |
| Informe de resumen del proyecto y cierre Semana 15: reporte técnico, Capstone y presentación final | 30/11/2026 | 06/12/2026 |

# RECURSOS

| EQUIPO DEL PROYECTO | Juan Alegria (Product Owner; etapas Engage y Explain), Silvana Diaz (Scrum Master y UX/UI; etapa Evaluate), Yan Liu Dai (arquitecto de datos y PLN; núcleo RAG y etapa Explore) y Sergio Celi (arquitecto de software e integración; etapa Elaborate y capa de estándares). Dedicación comprometida de 10 horas semanales por integrante (40 horas de equipo por semana, 600 horas en el ciclo). |
| --- | --- |
| RECURSOS DE SOPORTE | • Docente del curso como patrocinador y asesor pedagógico y técnico. • Docentes voluntarios como expertos para la línea base, la rúbrica de validación 5E y el piloto. • Estudiantes voluntarios para resolver la secuencia didáctica del piloto. • Instancias locales de los LMS objetivo, repositorio Git, tablero Scrum, entorno cloud de bajo costo y motor de base vectorial (pgvector sobre PostgreSQL, con Qdrant como alternativa evaluada en el Sprint 0). |
| NECESIDADES ESPECIALES | • Créditos de API de modelos de lenguaje y de generación de embeddings; acceso a GPU en la nube para pruebas de reordenamiento y verificación de anclaje. • Acceso al validador de conformidad del estándar QTI. • Material de estudio en español cedido por los docentes, con permiso de uso, y sus resultados de aprendizaje por unidad. • Consentimiento informado de docentes y estudiantes participantes del piloto. |

# COSTOS

| TIPO DE COSTO | NOMBRES DE PROVEEDORES / TRABAJADORES |  | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Créditos de API de LLM y de embeddings (paquete de USD 10) |  | S/ 38,00 | 4 | S/ 152,00 |
| Producto | Dominio web (1 año) |  | S/ 55,00 | 1 | S/ 55,00 |
| Servicio | Hosting cloud: backend, PostgreSQL con pgvector e instancias de LMS de prueba (mensual) |  | S/ 35,00 | 4 | S/ 140,00 |
| Servicio | GPU en la nube para reordenamiento y verificación de anclaje (mensual) |  | S/ 42,00 | 3 | S/ 126,00 |
| Trabajo | Horas del equipo: 4 integrantes × 150 h (10 h semanales × 15 semanas; costo de oportunidad, no desembolsable) |  | S/ 15,00 | 600 | S/ 9 000,00 |
| Suministros | Impresión de consentimientos, rúbricas 5E y fichas de cronometraje |  | S/ 0,20 | 200 | S/ 40,00 |
| Misceláneo | Refrigerios para las sesiones de validación con docentes |  | S/ 10,00 | 10 | S/ 100,00 |
|  | Desembolso real del equipo: S/ 613,00 (el resto corresponde al costo de oportunidad de las horas de trabajo) |  | COSTOS TOTALES |  | S/ 9 613,00 |

# BENEFICIOS Y CLIENTES

| PROPIETARIO DEL PROCESO | Docentes responsables del diseño instruccional y de la evaluación de sus cursos; el piloto se realiza en la Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas. |
| --- | --- |
| PRINCIPALES PARTES INTERESADAS | • Docente del curso Taller Integrador 1 (patrocinador y asesor). • Docentes voluntarios y estudiantes participantes del piloto. • Dirección de escuela y coordinación académica, responsables del diseño curricular. • Administradores de las plataformas educativas. • Equipo del proyecto. |
| CLIENTE FINAL | Docentes universitarios que diseñan secuencias didácticas y evaluaciones en un LMS y, de forma indirecta, los estudiantes que recorren la secuencia 5E y reciben retroalimentación inmediata. |
| BENEFICIOS ESPERADOS | • Reducción de al menos 50 % del tiempo de elaboración por recurso didáctico. • Secuencias con fundamento pedagógico explícito: cada unidad cubre las cinco etapas del modelo 5E y sus resultados de aprendizaje. • Contenido trazable: cada recurso cita el fragmento del material del que proviene, lo que reduce alucinaciones y facilita la auditoría docente. • Coherencia entre etapas gracias a la memoria de contexto de la base vectorial, sin repeticiones ni contradicciones. • Contenido reutilizable entre cursos, ciclos y plataformas gracias al formato estándar. • Evidencia cuantitativa (analítica de ítems e indicadores) para mejorar la secuencia en cada ciclo. |

# RIESGOS, LIMITACIONES Y SUPUESTOS

| RIESGOS | • Recuperación insuficiente o ruidosa que degrade la generación. Mitigación: conjunto de evaluación de recuperación desde el Sprint 1, búsqueda híbrida con reordenamiento y umbral mínimo de evidencia (indicador I20). • Alucinaciones o contenido no respaldado por el material. Mitigación: citación obligatoria por afirmación, verificación automática de anclaje y rechazo del recurso cuando la evidencia sea insuficiente (indicador I21). • Costo o latencia elevados por el uso intensivo de embeddings y reordenamiento. Mitigación: caché de embeddings, indexación incremental y medición de latencia p95 desde el Sprint 1. • Divergencia técnica entre los cuatro módulos por programar sin estándares comunes. Mitigación: Sprint 0 dedicado a arquitectura, contratos de API y sistema de diseño, con revisión de conformidad en cada Sprint Review. • Recursos generados que no respondan a la intención pedagógica de la etapa 5E correspondiente. Mitigación: rúbrica de validación por etapa aplicada por docentes expertos. • Que un LMS objetivo no soporte la versión prevista del estándar o esté descontinuado. Mitigación: matriz de compatibilidad en el Sprint 0 y exportadores nativos de respaldo. • Distractores que también resulten correctos. Mitigación: filtro de fiabilidad con verificación contra la evidencia recuperada. • Poca disponibilidad de docentes y muestra reducida de estudiantes en el piloto. Mitigación: agenda comprometida desde la semana 4. • Uso de material protegido por derechos de autor sin permiso del docente. |
| --- | --- |
| RESTRICCIONES | • Duración de 15 semanas, con un Sprint 0 de arquitectura y dos sprints de desarrollo de cuatro semanas. • Equipo de cuatro integrantes con dedicación parcial de 10 horas semanales cada uno, registradas semana a semana. • Presupuesto estudiantil: desembolso real menor a S/ 700. • Contenidos, generación y evaluación únicamente en español. • Ningún módulo inicia su programación antes de que la arquitectura y el sistema de diseño estén aprobados. • La generación se restringe al material indexado: el sistema no responde con conocimiento externo al corpus del docente. • El componente debe ajustarse a lo que permiten los estándares y las plataformas existentes. |
| SUPOSICIONES | • Los docentes voluntarios facilitarán material, resultados de aprendizaje y tiempo para validar los recursos generados. • Se contará con estudiantes voluntarios para el piloto de la semana 14. • Al menos dos LMS de código abierto podrán instalarse y soportarán la importación del estándar. • Los servicios de API de modelos y embeddings, y el hosting, estarán disponibles durante todo el ciclo. • El modelo 5E es aplicable a las unidades seleccionadas de los cursos participantes. • El docente del curso aprobará el alcance, los objetivos y los indicadores de esta carta. |

| PREPARADO POR | TÍTULO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Juan Alegria, Silvana Diaz, Yan Liu Dai y Sergio Celi | Equipo del proyecto – Taller Integrador 1 | 25/09/2026 |

ANEXO A – Fundamento pedagógico: modelo instruccional de las 5E

El proyecto adopta el modelo instruccional de las 5E (Bybee) como estructura de toda secuencia generada. El modelo organiza el aprendizaje en cinco etapas sucesivas —Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate— que parten de la activación de ideas previas, avanzan hacia la indagación y la formalización conceptual, y cierran con la transferencia y la verificación del aprendizaje. Su adopción responde a la observación del docente asesor: el sistema no produce recursos sueltos, sino una secuencia didáctica con intención pedagógica declarada en cada etapa, verificable mediante rúbrica.

Cada etapa define qué genera el sistema, qué evidencia recupera de la base vectorial y qué indicador la controla. La asignación de módulos del equipo se reestructura en función de estas etapas.

| Etapa 5E | Intención pedagógica | Recursos que genera el sistema | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Engage (Enganchar) | Activar ideas previas y generar disconformidad cognitiva que motive la indagación. | • Preguntas detonantes y situaciones problema ancladas al material. - Sondeo diagnóstico breve de ideas previas y concepciones erróneas frecuentes. | Juan Alegria |
| Explore (Explorar) | Permitir la manipulación de casos, datos y ejemplos antes de la formalización conceptual. | • Guías de exploración con fragmentos y ejemplos recuperados del corpus. - Casos y conjuntos de datos de trabajo con preguntas de indagación. | Yan Liu Dai |
| Explain (Explicar) | Formalizar el concepto con lenguaje disciplinar preciso y trazable a la fuente. | • Resúmenes estructurados y explicaciones con citación del fragmento de origen. - Mapas conceptuales y glosario de la unidad. | Juan Alegria |
| Elaborate (Elaborar) | Transferir el concepto a situaciones nuevas y contextos de aplicación. | • Ejercicios de aplicación, asignaciones y problemas de transferencia. - Prueba de concepto de simulación sencilla sobre el contenido de la unidad. | Sergio Celi |
| Evaluate (Evaluar) | Verificar el logro del resultado de aprendizaje con evidencia psicométrica. | • Ítems de opción múltiple con distractores plausibles y retroalimentación por alternativa. - Analítica de ítems: dificultad, discriminación y eficiencia de distractores. | Silvana Diaz |

Responsabilidades transversales: Juan Alegria conduce la gestión del producto y el backlog; Silvana Diaz facilita el marco Scrum y lidera el sistema de diseño UX/UI; Yan Liu Dai es responsable del núcleo RAG que alimenta las cinco etapas; y Sergio Celi es responsable de la arquitectura de software y de la capa de interoperabilidad. Ningún integrante desarrolla su etapa de forma aislada: todas consumen el mismo servicio de recuperación y el mismo contrato de generación definidos en el Sprint 0.

ANEXO B – Arquitectura técnica: RAG sobre base de datos vectorial

El procesamiento de lenguaje natural del proyecto no consiste en la inyección de instrucciones a un modelo general. Se implementa una arquitectura de generación aumentada por recuperación (RAG) en la que el modelo de lenguaje actúa únicamente como redactor de un contenido cuya evidencia proviene del corpus del docente, previamente indexado en una base de datos vectorial. Esta decisión resuelve tres problemas: la trazabilidad del contenido, la persistencia estructurada de los recursos y la coherencia entre las etapas de la secuencia.

B.1 Canal de procesamiento

| Capa | Función | Decisiones técnicas |
| --- | --- | --- |
| 1. Ingesta y normalización | Extraer y limpiar el texto de PDF, PPTX y transcripciones, conservando la referencia de página o diapositiva. | Extracción por capas con preservación de estructura (títulos, listas, tablas); descarte de encabezados y pies repetidos. |
| 2. Segmentación (chunking) | Dividir el material en fragmentos coherentes que puedan recuperarse de forma independiente. | Segmentación semántica por unidad de sentido, de 300 a 600 tokens, con solapamiento de 10 % a 15 % para no cortar definiciones. |
| 3. Enriquecimiento de metadatos | Anotar cada fragmento con el contexto que permite filtrar la recuperación. | Metadatos: curso, unidad, resultado de aprendizaje, tipo de documento, página, nivel taxonómico estimado y etapa 5E sugerida. |
| 4. Vectorización e indexación | Convertir cada fragmento en un vector denso y almacenarlo para búsqueda por similitud. | Embeddings multilingües optimizados para español; índice vectorial con métrica coseno; indexación incremental por unidad. |
| 5. Recuperación híbrida | Obtener los fragmentos pertinentes a la consulta de generación de cada etapa. | Búsqueda densa combinada con búsqueda léxica (BM25) y fusión de resultados; filtrado previo por metadatos de unidad y etapa. |
| 6. Reordenamiento y diversificación | Priorizar la evidencia más pertinente y evitar fragmentos redundantes. | Reordenamiento por modelo de segundo paso y selección con máxima relevancia marginal (MMR) para diversificar el contexto. |
| 7. Generación anclada | Redactar el recurso exclusivamente sobre los fragmentos recuperados. | Salida estructurada en JSON con esquema por tipo de recurso; cada afirmación referencia los identificadores de fragmento que la sustentan. |
| 8. Verificación de anclaje | Rechazar o marcar el contenido no respaldado por la evidencia. | Comprobación automática de correspondencia entre afirmación y fragmento; umbral mínimo de evidencia; el recurso sin respaldo no llega al docente. |
| 9. Persistencia y memoria de contexto | Mantener la coherencia entre etapas y entre unidades. | Los recursos aprobados se reindexan como fragmentos de segundo orden; las etapas posteriores los recuperan para no repetir ni contradecir lo ya explicado. |
| 10. Revisión y publicación | Validación docente y salida conforme a estándares. | Interfaz human-in-the-loop con evidencia a la vista; exportación a QTI 3.0, SCORM o IMS Common Cartridge. |

B.2 Aplicación específica a la generación de distractores

La etapa Evaluate ilustra el valor de la arquitectura: en lugar de solicitar alternativas incorrectas a un modelo general, el sistema recupera del mismo corpus los conceptos vecinos en el espacio vectorial —conceptos hermanos del mismo documento—, aplica máxima relevancia marginal para garantizar diversidad, descarta los candidatos cuya similitud con la respuesta correcta supera el umbral de equivalencia y verifica contra la evidencia que ninguno sea también correcto. El resultado es un distractor plausible y trazable, con la referencia al fragmento que lo originó visible para el docente revisor.

B.3 Definición arquitectónica transversal (Sprint 0)

Por indicación del docente asesor, ningún módulo inicia su programación antes de que el equipo estandarice la arquitectura y la interfaz. El Sprint 0 produce los siguientes artefactos, de cumplimiento obligatorio para los cuatro módulos.

| Ámbito | Definición requerida | Artefacto y responsable |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura de software | Arquitectura por capas con separación entre interfaz, servicios de dominio, servicio de recuperación y servicio de generación; comunicación por API REST documentada. | Documento de arquitectura con vistas de contexto, contenedores y componentes. Responsable: Sergio Celi. |
| Frontend | Framework, gestión de estado, enrutamiento, accesibilidad y estructura de carpetas comunes. | Guía de desarrollo frontend y proyecto base. Responsable: Silvana Diaz. |
| Backend | Lenguaje, framework, estructura de servicios, manejo de errores, autenticación por roles y registro de auditoría. | Proyecto base con endpoints de referencia. Responsable: Sergio Celi. |
| Base de datos | Modelo relacional (cursos, unidades, resultados de aprendizaje, recursos, decisiones de revisión) y modelo vectorial (fragmentos, embeddings, metadatos). | Diagrama entidad-relación y esquema del índice vectorial. Responsable: Yan Liu Dai. |
| Contratos de generación | Esquema JSON de entrada y salida por tipo de recurso, campos de trazabilidad y códigos de rechazo por falta de evidencia. | Especificación de contratos versionada. Responsable: Yan Liu Dai con Juan Alegria. |
| UX/UI | Sistema de diseño: paleta, tipografía, espaciado, componentes, estados y criterios de accesibilidad; flujos de las cinco etapas y de la revisión docente. | Biblioteca de componentes y prototipo navegable validado con docentes. Responsable: Silvana Diaz. |
| Calidad y despliegue | Convenciones de código, estrategia de ramas, pruebas mínimas por módulo y canal de integración continua. | Definición de Hecho (DoD) y canal de integración configurado. Responsable: Sergio Celi. |

B.4 Indicadores incorporados por la nueva arquitectura

| Código | Indicador | Definición operacional | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| I20 | Calidad de la recuperación | recall@10 y precisión media sobre un conjunto de consultas con fragmentos relevantes anotados por el equipo. | recall@10 ≥ 0,80 |
| I21 | Tasa de alucinación | Afirmaciones sin respaldo en los fragmentos recuperados, sobre el total de afirmaciones verificadas por muestreo. | ≤ 3 % |
| I22 | Trazabilidad del recurso | Recursos generados cuyas afirmaciones citan al menos un fragmento de origen verificable. | ≥ 95 % |
| I23 | Cobertura de la secuencia 5E | Unidades con recursos aprobados en las cinco etapas, sobre el total de unidades trabajadas en el piloto. | 100 % |

Estos indicadores se suman a los diecinueve ya definidos en el documento de investigación (I1 a I19), que se mantienen vigentes.

ANEXO C – Trazabilidad de cambios respecto de la versión 2

| Apartado | Versión 2 | Versión 3 (actual) |
| --- | --- | --- |
| Descripción del problema | Centrado en el tiempo docente, la calidad de los distractores y la portabilidad del contenido. | Incorpora la ausencia de secuencia pedagógica y las dos carencias técnicas: generación sin recuperación de evidencia y recursos sin memoria de contexto. |
| Objetivos | Cuatro objetivos específicos centrados en investigación, motor, exportador y piloto. | Cinco objetivos: se antepone la definición arquitectónica y de UX/UI, y se separan el núcleo RAG y la generación 5E con metas de recuperación y anclaje. |
| Alcance | Núcleo de ingesta más tres módulos de generación y exportador. | Canal RAG completo con base vectorial, generación anclada verificada, cinco etapas 5E, orquestador con memoria de contexto y definición transversal previa. |
| Roles del equipo | Módulos por tipo de recurso: contenido, evaluaciones y actividades. | Módulos por etapa del modelo 5E, con responsabilidades transversales de arquitectura, datos, UX/UI y producto. |
| Cronograma | Dos sprints de cuatro semanas. | Sprint 0 de arquitectura y estandarización, seguido de dos sprints de desarrollo; el piloto se concentra en la semana 14. |
| Indicadores | Diecinueve indicadores (I1 a I19). | Veintitrés indicadores: se añaden calidad de recuperación, tasa de alucinación, trazabilidad y cobertura de la secuencia 5E. |